«Согласовано»								«Утверждаю»

Главный инженер								Генеральный директор

ОАО РЭУ-20 Р.«Соколиная гора»						ОАО РЭУ-20 Р.«Соколиная гора»

____________ А.В.Щербаков							 ____________ Ф.А.Шарипзянова

«_____» _______ 2011 г.							«_____» _______ 2011 г.

ПЛАН-ГРАФИК

по текущему ремонту УК ОАО «РЭУ-20 Р. «Соколиная гора»

на 2011 год

| № п/п | Наименование работ | Виды работ | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Борисовская ул.д.2/31 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2. Замена дверей на металлические в подвалы п.1, 6 — 2 шт. 3.Ремонт тамбурных дверей -2 шт. 4.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. | 281 |
| 2. | Борисовская ул.д.7 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Замена тамбурных блоков на металлические — 3 шт. 3.Частичная покраска кровли | 220 |
| 3. | Борисовская ул.д.8-а | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2. Вывести электросчетчик из квартиры. 3. Замена тамбурного блока на металлический-1 шт, подвал 4.Промывка системы ЦО. | 75 |
| 4. | Борисовская ул.д.10-а | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 3.Промывка системы ЦО. | 124 |
| 5. | Борисовская ул.д.12 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Промывка системы ЦО. 3.Замена дверного блока на металлический в подвал. | 79 |
| 6. | Борисовская ул.д.16 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 3.Частичный ремонт п.3. | 180 |
| 7. | Борисовская ул.д.18 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2. Замена дверей на металлические в подвал под.1, 2. 3.Промывка системы ЦО. | 172 |
| 8. | Борисовская ул.д.21 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Замена тамбурных дверей на металлические 5шт., подвал - 1 шт. 3.Частичный ремонт подъездов. | 362 |
| 9. | Борисовская ул.д.25-а | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Замена тамбурной двери 1шт.,металлическая в подвал 1шт. 3.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 4.Промывка системы ЦО. 5.Частичный ремонт подъезда. | 77 |
| 10. | Борисовская ул.д.27 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Замена тамбурных блоков на металлические п. № 1, 2. 3.Промывка системы ЦО. 4.Частичный ремонт подъезда 2. | 113 |
| 11 | Борисовская ул.д.33 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 3.Замена почтовых ящиков. | 255 |
| 12. | Борисовская ул.д.35 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Частичный ремонт подъездов. 3.Закрыть металлом решетки при спуске в подвал. 4..Ремонт входов в подвал п.4, 5. 5.Ремонт крылец. 6.Замена тамбурных блоков - 5шт. | 250 |
| 13 | Борисовская ул.д.37 | 1.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 2.Замена тамбурного блока. 3.Ремонт крыльца. | 171 |
| 14. | Зверинецкая ул.д.22 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Замена двери на металлическую в подвал п.1, 3. 3.Частичный ремонт подъездов | 238 |
| 15. | Зверинецкая ул.д.23/8 | 1.Установка тамбурной двери.1шт. 2.Замена почтовых ящиков. 3.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 4.Ремонт подъезда 1-х, 2-х этажей | 199 |
| 16. | Зверинецкая ул.д.30/6 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Промывка системы ЦО. 3. Ремонт электрощитовой. | 112 |
| 17. | Зверинецкая ул.д.32 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Выборочный ремонт подъездов. 3. Частичная замена водосточных труб. | 197 |
| 18. | Зверинецкая ул.д.33 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Ремонт тамбура. 3.Замена тамбурного блока - 1шт. 4.Промывка системы ЦО. 5.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 6.Выборочный ремонт балконов | 190 |
| 19. | Зверинецкая ул.д.34 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Установка светодиодных светильников п.5, 6. 3.Ремонт подъездов п.5, 6. 4.Выборочный ремонт подъездов | 569 |
| 20. | Ибрагимова ул.д.2 | 1. Комплектация пожарного водопровода. 2. Замена электросчетчика на 3-х тарифные — 2 шт. 3.Дезинфекция стволов мусоропроводов. | 477 |
| 21. | Ибрагимова ул.д.16 | 1.Замена двери на металлическую в мусорокамеру. 2.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 3.Замена задвижки | 307 |
| 22. | Измайловское шоссе д.33 | 1.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 2.Выборочный ремонт подъездов 3.Восстановление системы центрального отопления | 373 |
| 23. | Измайловское шоссе д.45 | 1. Комплектация пожарного водопровода. 2. Дезинфекция стволов мусоропроводов. 3.Выборочный ремонт подъездов | 441 |
| 24. | Измайловское шоссе д.47 | 1. Замена почтовых ящиков. 2.Комплектация пожарного водопровода. 3.Ремонт и окраска цоколя. 4.Замена светильников на светодиодные. 5.Промывка системы ЦО. 6.Устройство пандуса наружного. 7.Дезинфекция стволов мусоропроводов. | 443 |
| 25. | Измайловское шоссе д.55 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Промывка системы ЦО. 3.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 4.Ремонт подъезда №4, облицовка стен и полов плиткой. | 750 |
| 26. | Измайловское шоссе д.57 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 3.Промывка системы ЦО. 4. Замена дверных блоков на чердак- 4 шт. 5.Устройство приквартирных щелей на чердаке. | 1315 |
| 27. | Измайловское шоссе д.62 | 1.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 2.Ремонт и окраска цоколя. 3.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 4.Промывка системы ЦО. 5.Устройство крыльца. | 440 |
| 28. | Кирпичная ул.д.47 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Промывка системы ЦО. 3.Замена почтовых ящиков. 4.Ремонт системы канализации 5.Устройство поручня п.1 | 259 |
| 29. | Кирпичная ул.д.49 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Промывка системы ЦО. 3.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 4.Охранно-поддерживающие мероприятия. | 207 |
| 30. | Кирпичная ул.д.50 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Выборочный ремонт подъездов 3.Ремонт парапета | 160 |
| 31. | Кирпичная ул.д.51 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Ремонт балконов — 3 шт. 3.Выборочный ремонт подъездов | 260 |
| 32. | Лечебная ул.д.1/36 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Ремонт подъезда 2. 3.Ремонт балконов — 5 шт. 4.Замена тамбурных блоков на металлические – 2 шт, подвал – 2 шт. | 233 |
| 33. | Лечебная ул.д.3 | 1.Реконструкция козырька входа в подъезд № 2. 2.Ремонт подъезда №2. 3.Замена тамбурных блоков 2шт., замена металлической двери в подвал 1шт. 4.Ремонт и окраска цоколя. 6.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. | 237 |
| 34. | Лечебная ул.д.5 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Ремонт подъездов. 3. Замена тамбурных блоков — 2 шт., подвал — 1 шт.. 4. Замена электросчетчиков на 3-х тарифные. | 223 |
| 35. | Лечебная ул.д.7/23 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 3.Замена тамбурных блоков на металлический - 2шт., в подвал 2шт. 4.Ремонт электрохозяйства, установка плафонов на светильники. 5. Ремонт подъездов. | 258 |
| 36. | Лечебная ул.д.14 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Реконструкция козырька входа п.4. 3.Ремонт труб наружного водоотвода 4.Ремонт подъездов. 5. Ремонт фасада в зоне наружного водоотвода. 6.Ремонт кровли. 7.Ремонт балконов | 218 |
| 37. | Лечебная ул.д.16 | 1.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 2.Ремонт мягкой кровли. 3.Ремонт и окраска цоколя. 4.Ремонт крылец, козырьков | 240 |
| 38. | Лечебная ул.д.17 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 3.Замена тамбурных блоков — 3 шт. 4.Частичный ремонт подъездов. 5.Замена оконных блоков на пластиковые. 6.Устройство крыльца п.2 7. Ремонт крылец п.1,3 | 367 |
| 39. | Лечебная ул.д.18 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 3.Промывка системы ЦО. | 212 |
| 40. | Лечебная ул.д.19 | 1.Частичный ремонт подъездов. 2.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 3.Ремонт и окраска цоколя. 4.Промывка системы ЦО 5.Замена тамбурных блоков — 3 шт. 6.Замена оконных блоков на пластиковые. 7.Ремонт и покраска козырьков. | 361 |
| 41. | Мироновская ул.д.9 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Замена оконных блоков в под.1. 3.Замена тамбурных дверей — 3 шт. 4.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 5.Комплектация пожарного водопровода. 6.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 7.Ремонт ступеней, укладка плиткой, облицовка стен тамбура плиткой. 8. Замена дверных блоков на чердак- 3 шт. | 750 |
| 42. | Мироновская ул.д.9/28 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 3.Косметический ремонт 1 этажа. 4.Дезинфекция стволов мусоропроводов. | 292 |
| 43. | Мироновская ул.д.10 | 1.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 2.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 3.Ремонт канализации в подвале. | 171 |
| 44. | Мироновская ул.д.18 | 1.Установка светодиодных ламп. 2.Установка доводчиков на переходных дверях. 3.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 4.Установка прибора Bauer-PJ-100F для очистки труб и улучшения качества воды 5. Ремонт кровли. 6. Покраска цоколя. | 1468 |
| 45. | Мироновская ул.д.24 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Ремонт подъездов. 3.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 4.Замена тамбурной двери-1шт. 5.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 6. Устройство крыльца | 414 |
| 46 | Мироновская ул.д.26 | 1.Текущий ремонт кровли. 2.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 3.Выборочный ремонт подъезда. | 183 |
| 47. | Мироновская ул.д.28 | 1.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 2. Ремонт тамбурной двери. 3. Ремонт подвала. | 175 |
| 48 | Мироновская ул.д.40 | 1. Ремонт и покраска цоколя. 2.Промывка системы ЦО. 3. Выборочный ремонт подъезда. 4. Установка металлической двери в подвал-1шт. | 206 |
| 49. | Мироновская ул.д.44 | 1.Ремонт подъездов 1-2 этажей и тамбуров. 2.Ремонт и окраска цоколя. 3.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 4.Промывка системы ЦО | 112 |
| 50. | Мироновская ул.д.44-а | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Частичный ремонт подъезда. 3.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 4.Промывка системы ЦО. 5. Замена тамбурной двери. | 77 |
| 51. | Окружной проезд д.11 к.5 | 1.Замена тамбурных блоков на металлические — 3 шт., в подвал — 2 шт. 2.Ремонт и окраска цоколя. 3.Замена электросчетчика на 3-х тарифные — 2 шт. 4.Частичный ремонт подъездов. 5.Замена оконных блоков на стеклопакеты. | 341 |
| 52. | Окружной проезд д.11 к.6 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Промывка системы ЦО. 3.Замена тамбурных блоков на металлические — 3 шт., в подвал — 2 шт. 4.Частичный ремонт подъездов. 5.Замена оконных блоков на стеклопакеты. 6. Ремонт крылец.. | 182 |
| 53. | Окружной проезд д.11 к.7 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 3.Замена тамбурных блоков на металлические — 3 шт., в подвал — 2 шт. 4.Частичный ремонт подъездов. 5.Замена оконных блоков на стеклопакеты. 6. Ремонт крыльца. | 223 |
| 54 | Окружной проезд д.12 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Текущий ремонт кровли. 3.Замена тамбурных блоков на металлические — 3 шт., в подвал — 1 шт. 4.Частичный ремонт подъездов. 5.Замена оконных блоков на стеклопакеты. 6. Ремонт крыльца. | 326 |
| 55 | Окружной проезд д.13 | 1.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 2.Ремонт и окраска цоколя. 3.Замена тамбурных блоков на металлические — 3 шт., в подвал — 1 шт. 4.Частичный ремонт подъездов. 5.Замена оконных блоков на стеклопакеты. | 294 |
| 56 | Окружной проезд д.14 к.1 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Замена тамбурных блоков на металлические — 3 шт. 3. Ремонт полов на лестничных клетках. | 211 |
| 57 | Окружной проезд д.14 к.2 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 3.Ремонт подъездов. 4.Замена тамбурных блоков на металлические — 3 шт. | 309 |
| 58 | Окружной проезд д.15 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Промывка системы ЦО 3.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 4.Замена тамбурного блока на металлический — 1 шт. 5.Замена почтовых ящиков. | 140 |
| 59 | Окружной проезд д.15 к.1 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Промывка системы ЦО 3.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 4.Замена тамбурного блока на металлический — 1 шт. 5.Частичный ремонт подъезда. 6.Ремонт крыльца. 7. Укладка плит на полах. | 171 |
| 60 | Окружной проезд д.17 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Замена тамбурных блоков на металлические — 3 шт. 3.Ремонт подъездов. 4.Промывка системы ЦО. 5.Замена почтовых ящиков. | 195 |
| 61 | Окружной проезд д.22/64 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Промывка системы ЦО 3.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 4.Ремонт стволов мусоропровода. 5. Замена труб ЦО, ГВС в подвале. | 430 |
| 62 | Окружной проезд д.23 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Замена тамбурных блоков на металлические - 4 шт., в подвал — 1шт. 3.Установка светодиодных светильников в п.1 | 260 |
| 63 | Окружной проезд д.24 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2. Замена тамбурных блоков на металлические - 3 шт. 3.Частичный ремонт подъездов 4.Ремонт и окраска металлической кровли. 5.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 6.Замена почтовых ящиков. 7. Ремонт крылец. | 377 |
| 64 | Ткацкая ул.д.28/14 | 1.Покраска цоколя. 2.Выборочный ремонт лестничных клеток. 3.Покраска дверей мусорокамеры. | 376 |
| 65 | Ткацкая ул.д.32 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Частичный ремонт подъездов. 3. Ремонт парапета. | 126 |
| 66 | Ткацкая ул.д.33 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Замена тамбурных дверей на металлические — 3 шт., в подвал — 1 шт. 3.Окраска металлической кровли, парапета. 4.Ремонт парапета. 5. Промывка системы ЦО | 148 |
| 67 | Ткацкая ул.д.34/5 | 1. Ремонт и окраска цоколя. 2.Текущий ремонт кровли. 3.Частичный ремонт в подъездах. 4. Частичная замена водосточных труб и воронок. | 167 |
| 68 | Ткацкая ул.д.37 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Замена запорной арматуры на системе ЦО на чердаке. 3.Частичный ремонт подъездов. 4.Замена квартирных стояков электроснабжения в 2 -х подъездах. 5.Замена тамбурных дверей 2 шт. 6. Промывка системы ЦО | 145 |
| 69 | Ткацкая ул.д.43 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Частичный ремонт под.1, 2 3.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 4. Частичная замена водосточных труб и воронок. | 243 |
| 70 | Ткацкая ул.д.44 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Частичный ремонт подъездов . 3.Замена тамбурных блоков на металлические - 3 шт. 4.Промывка системы ЦО. 5.Замена почтовых ящиков. 6. Закрытие приямков. 7. Ремонт стен фасада. | 151 |
| 71 | Ткацкая ул.д.45 | 1.Устройство наружного пандуса п.2. 2.Ремонт и окраска цоколя. 3.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 4.Замена тамбурных блоков на металлические - 2 шт. 5.Частичная замена водосточных труб и воронок. | 104 |
| 72 | Ткацкая ул.д.48 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Замена тамбурных блоков на металлические — 3 шт. 3.Замена почтовых ящиков. 4. Частичная замена водосточных труб и воронок. | 155 |
| 73 | Ткацкая ул.д.49 | 1.Замена тамбурных блоков на металлические — 3 шт. 2.Ремонт и окраска цоколя. 3.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 4.Промывка системы ЦО. 5. Ремонт и частичная замена водоотливов и труб, воронок. | 150 |
| 74 | Фортунатовская ул.д.8 | 1.Текущий ремонт кровли. 2.Ремонт парапета кровли. 3.Ремонт и окраска цоколя. 4.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 5.Частичный ремонт водосточных труб и воронок. | 156 |
| 75 | Фортунатовская ул.д.9 | 1.Текущий ремонт кровли. 2.Ремонт и окраска цоколя. 3.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. | 230 |
| 76 | Фортунатовская ул.д.11 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 3.Замена дверных блоков на металлические в подвал — 3 шт. | 254 |
| 77 | Фортунатовская ул.д.12 | 1.Промывка системы ЦО 2.Ремонт и окраска цоколя. 3.частичный ремонт водосточных труб и воронок. 4. Ремонт крылец. 5. Ремонт козырьков. | 176 |
| 78 | Фортунатовская ул.д.15 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 3.Перевод электроосвещения на пульт управления ОДС. 4. Частичный ремонт лестничных клеток. | 138 |
| 79 | Фортунатовская ул.д.16 | 1.Частичный ремонт подъездов. 2.Ремонт и окраска цоколя. 3.Замена тамбурных блоков на металлические -3шт., в подвал -1шт. 4.Замена почтовых ящиков. 5. Ремонт и покраска козырьков. | 187 |
| 80 | Фортунатовская ул.д.17 | 1.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 2.Ремонт и окраска цоколя. 3.Ремонт козырька. 4. Частичный ремонт кровли. | 340 |
| 81 | Фортунатовская ул.д.18 | 1.Частичный ремонт подъездов. 2.Ремонт и окраска цоколя. 3.Промывка системы ЦО. 4.Замена тамбурных блоков -3шт. 5. Частичный ремонт кровли. 6. Ремонт крылец. | 182 |
| 82 | Фортунатовская ул.д.19 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Промывка системы ЦО. 3.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 4. Ремонт канализации в подвале. 5. Ремонт и покраска козырьков. 6. Частичная замена водосточных труб и воронок. | 214 |
| 83 | Фортунатовская ул.д.25 | 1.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 2 Частичный ремонт лестничных клеток. 3. Замена отдельных участков водосточных труб. | 266 |
| 84 | Фортунатовская ул.д.26 | 1.Частичный ремонт подъезда. 2.Замена тамбурного блока на металлическую — 1 шт.. 3.Ремонт и окраска цоколя. 4.Промывка системы ЦО. 5.Покраска козырька. | 75 |
| 85 | Фортунатовская ул.д.27-а | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Промывка системы ЦО. 3.Частичный ремонт подъезда. 4.Замена тамбурных блоков на металлические— 3 шт. 5. Ремонт и покраска козырьков. | 302 |
| 86 | Фортунатовская ул.д.31/35 | 1. Ремонт и окраска цоколя. 2. Частичный ремонт подъездов. 3. Замена тамбурных блоков на металлические— 5 шт.. 4.Текущий ремонт кровли. 5.Замена почтовых ящиков. 6.Замена дверных блоков на металлические в подвал — 2шт. 7. Устройство крыльца под. №1. 8.Покраска козырьков. 9.Частичная замена водосточных труб и воронок. | 710 |
| 87 | Фортунатовская ул.д.31-а | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Промывка системы ЦО. 3.Ремонт козырьков. 4. Покраска дверей. | 149 |
| 88 | Фортунатовская ул.д.33/44 | 1. Частичный ремонт подъездов. 2. Ремонт и окраска цоколя. 3.Замена электросчетчика на 3-х тарифные — 3 шт. 4.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 5.Установка светильников с датчиком движения. 6.Замена тамбурных блоков на металлические— 6 шт.. 7.Замена электропроводки подкозырькового освещения. 8.Замена почтовых ящиков. 9.Устройство наружного пандуса п.4. 10.Ремонт крылец, устройство плитки, поручней. | 1133 |
| 89 | Щербаковская ул.д.40 | 1. Текущий ремонт кровли. 2.Частичный ремонт подъездов. 3.Замена тамбурных блоков на металлические — 6 шт. 4.Замена дверных блоков на чердак , решетки выхода на чердак п.8 5.Ремонт и окраска цоколя. 6.Электромонтажные работы по замене кабеля электроосвещения с п.2 по п.4. 7.Промывка системы ЦО. 8.Установка пластиковых окон п.1,2, 3,4 — эт.1 9.Комплектация и восстановление пожарного водопровода. 10.Окраска фасада. 11. Ремонт балконов — 8 шт. 12.Замена дверных блоков в тех.помещения — 5 шт. 13.Устройство козырьков — 2 шт. 14.Замена напольной плитки на 1 эт. 15.Утепление запасных выходов п.1, 8. 16.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 17.Замена почтовых ящиков. 18. Выплата компенсации правлению ТСЖ. | 1709 |
| 90 | Щербаковская ул.д.44-а | 1. Ремонт и окраска цоколя. 2.Комплектация пожарного водопровода. 3.Замена тамбурных дверей на пластиковые. 4.Изготовить ТЗК и проект на вынос электрощитовых в подвале п.1,2. 5.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 6. Выборочный ремонт в подъездах. 7. Ремонт и покраска подвала. 8. Выплата компенсации правлению ТСЖ 9. Выдача окрасочных материалов правлению ТСЖ. | 1053 |
| 91 | Щербаковская ул.д.46 | 1.Комплектация пожарного водопровода. 2.Замена тамбурного блока на стеклопакет. 3.Ремонт и окраска цоколя. 4.Замена электросчетчиков на трехтарифные. 5.Дезинфекция стволов мусоропроводов. | 170 |
| 92 | Щербаковская ул.д.48 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Комплектация пожарного водопровода. 3.Замена тамбурного блока на стеклопакет. 4.Замена электросчетчиков на трехтарифные. Дезинфекция стволов мусоропроводов. | 252 |
| 93 | Щербаковская ул.д.54 | 1. Косметический ремонт мусорокамер № 1, 2. 2. Ремонт 1-2 этажей в подъездах. 3. Текущий ремонт кровли. 4. Ремонт и окраска цоколя. 5. Комплектация пожарного водопровода. 6.Промывка системы ЦО. 7. Замена дверей на металлические на чердак. 8.Установка светодиодных светильников. 9.Замена светильников под козырьком. 10.Замена напольной и облицовочной плитки на стенах 1,2 этажей в под.3. 11.Замена тамбурного блока на пластиковый п.3, замена п/ящиков п.3. 12.Ремонт потолка п.4. эт.10. 13.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 14.Устройство прикарнизной щели на чердаке. | 1575 |
| 94 | Щербаковская ул.д.55 | 1.Ремонт мягкой кровли. 2.Частичный ремонт подъездов. 3.Замена электросчетчиков на трехтарифные. 4.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 5.Облицовка плиткой стен под. 1, 2. 6. Демонтаж стенных панелей . | 1135 |
| 95 | Щербаковская ул.д.57/20 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 3. Текущий ремонт кровли. 4..Промывка системы ЦО. 5.Замена тамбурных блоков на металлические— 10 шт.. 6.Частичный ремонт подъездов. 7.Замена дверных блоков на чердак, подвалы, м/к, запасные выходы. 8.Частичный ремонт фасада. | 1746 |
| 96 | Щербаковская ул.д.58 | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Текущий ремонт кровли. 3.ТВР чердачного помещения. 4.Установка светодиодных светильников 5.Замена тамбурных блоков на металлические— 6 шт., подвал — 1 шт. 6. Замена дверных блоков на чердак — 2 шт. | 518 |
| 97 | Щербаковская ул.д.58-а | 1.Ремонт и окраска цоколя. 2.Текущий ремонт кровли. 3.Дезинфекция стволов мусоропроводов. 4.Замена напольной плитки. 5. Замена тамбурных блоков на металлические— 3 шт. 6.Устройство козырьков п.1, 2 со двора — 2 шт. 7.Установка металлических дверных блоков на чердак 9 шт.. | 1851 |